|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr | omschrijving | aangemaakt | status | prio |
| W001 | Portefeuille op kunnen slaan. Droog beleggen met actuele situatie. | 1 nov 2020 | gerealiseerd in sprint 036 | Hoog |
| W002 | Tijdelijke dagkoers voor huidige handelsdag ophalen en tonen | 6 okt 2020 | sprint 035  Werkt niet intraday, zie fout B012  31 jan  Gerealiseerd in sprint 038.  Gerepareerd. AEX fondsen wordt intraday koers correct opgehaald. Voor midkappers nog aparte pagina ophalen. | Matig |
| W003 | Signalen van indicatoren genereren en tonen | 6 okt 2020 | onderhanden, sprint 037  31 jan  Signalen gerealiseerd in sprint 037. Signalen nog tonen in grafiek en rapporteren. | Hoog |
| W004 | Schermen synchroniseren met portefeuille indien van toepassing – nog open | 1 nov 2020 | open, sprint 036 | Laag |
| W005 | Tonen totale portefeuillewaarde en totale winst/verlies (exclusief opties) – Gerealiseerd. | 1 nov 2020 | gerealiseerd in sprint 036 | Hoog |
| W006 | Optieorders en optietransacties toevoegen aan de portefeuille - 1 nov 2020 | 1 nov 2020 | gerealiseerd in sprint 036 | Hoog |
| W007 | Bijwerken aandelenprijzen in schermposities in plaats van opzoeken bij tonen in positieoverzicht, 6 nov 2020 | 6 nov 2020 | Gerealiseerd in sprint 036 | Laag |
| W008 | Direct doorvoeren aandelentransactie met gegeven prijs, datum en aantal | 13 nov 2020 | open, sprint 036  gerealiseerd, sprint 036 | Matig |
| W009 | Indicatoren samenstellen aan de hand van koersverloop |  |  |  |
| W010 | Statistieken genereren op basis van aan- en verkopen obv indicatoren | 31 jan 2021 | 31 jan  onderhanden sprint 038, 039 gerealiseerd met MACD |  |
| W0010a | Zien wat winst-verlies is bij aan-en verkopen obv MACD signalen | 11 feb 2021 | Sprint 039, verder onderzoek nodig. | Hoog |
| W0010b | Combineren van signalen in aan-en verkoopstrategie | 11 feb 2021 | Sprint 039, alleen stoploss / stoplimit en MACD | Hoog |
| W0010c | Toppen en dalen in de grafiek visueel weergeven | 11 feb 2021 | Sprint 039, niet aan toe gekomen | Matig |
| W0010d | Automatisch steunlijnen intekenen aan de hand van geconstateerde toppen en dalen | 11 feb 2021 | Sprint 039, niet aan toe gekomen | Matig |
| W0010e | Doorbreken steun- en weerstandslijnen inzichtelijk maken, eventueel als indicator toevoegen | 11 feb 2021 | Sprint 039, niet aan toe gekomen | Zeer hoog |
| W0010f | Cijfer geven aan uptrend en downtrend en op basis daarvan statistieken genereren dan wel aan- en verkoopstrategie kunnen bepalen | 11 feb 2021 | Nog niet gepland |  |
| W011 | Aan- en verkopen van een portefeuille zichtbaar maken in de grafiek | 11 feb 2021 | Nog niet gepland |  |
| W012 | Beoordeling risico en verwachting van een portefeuille, automatisch | 11 feb 2021 | Nog niet gepland |  |
| W013 | Verloop van de winst/verlies van een portefeuille in de tijd – hier kunnen opties alleen worden geschat. | 11 feb 2021 | Nog niet gepland |  |
| W0014 | Kunnen openen vanaf hoofdscherm van grafiekenscherm met einddatum | 7 mrt 2021 | Klaar, sprint 039 |  |
| W0015 | statistiekenscherm kunnen openen vanuit hoofdscherm | 7 mrt 2021 | Klaar, sprint 039 |  |
| W0016 | MACD variant introduceren, via parameter een ander gedrag laten vertonen | 7 mrt 2021 | Klaar, sprint 039 |  |
| W0017 | Signaal superklasse voorzien van de waarde van de indicator bij het signaal | 7 mrt 2021 | Klaar, sprint 039 |  |
| W0018 | Inzicht geven in uitbraken van potentiele kanshebbers nog voor het te laat is | 9 mrt 2021 | Open | Zeer hoog |