|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr | omschrijving | aangemaakt | status | prio |
| W001 | Portefeuille op kunnen slaan. Droog beleggen met actuele situatie. | 1 nov 2020 | gerealiseerd in sprint 036 | Hoog |
| W002 | Tijdelijke dagkoers voor huidige handelsdag ophalen en tonen | 6 okt 2020 | open, sprint 035  Werkt niet intraday, zie fout B012 | Matig |
| W003 | Signalen van indicatoren genereren en tonen | 6 okt 2020 | onderhanden, sprint 037 | Hoog |
| W004 | Schermen synchroniseren met portefeuille indien van toepassing – nog open | 1 nov 2020 | open, sprint 036 | Matig |
| W005 | Tonen totale portefeuillewaarde en totale winst/verlies (exclusief opties) – Gerealiseerd. | 1 nov 2020 | gerealiseerd in sprint 036 | Hoog |
| W006 | Optieorders en optietransacties toevoegen aan de portefeuille - 1 nov 2020 | 1 nov 2020 | gerealiseerd in sprint 036 | Hoog |
| W007 | Bijwerken aandelenprijzen in schermposities in plaats van opzoeken bij tonen in positieoverzicht, 6 nov 2020 | 6 nov 2020 | Gerealiseerd in sprint 036 | Laag |
| W008 | Direct doorvoeren aandelentransactie met gegeven prijs, datum en aantal | 13 nov 2020 | open, sprint 036 | Matig |
| W009 | Indicatoren samenstellen aan de hand van koersverloop |  |  |  |
| W010 | Statistieken genereren op basis van aan- en verkopen obv indicatoren |  |  |  |
| W011 | Aan- en verkopen van een portefeuille zichtbaar maken per fonds in een grafiek |  |  |  |
| W012 | Beoordeling risico en verwachting van een portefeuille, automatisch |  |  |  |
| W013 | Verloop van de winst/verlies van een portefeuille in de tijd – hier kunnen opties alleen worden geschat. |  |  |  |